宿城区PPP项目管理办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为推进政府和社会资本合作（Public-Private Partnership，以下简称“PPP”）项目工作有序开展，根据《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）、《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《国家发展改革委关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号）、《江苏省财政厅关于进一步加强PPP项目绩效管理的通知》(苏财金〔2020〕105号)等文件精神，结合我区实际，制定本办法。

第二条 宿城区内能源、交通运输、市政公用、水利、农业、林业、环境保护、保障性安居工程、教育、科技、文化、体育、医疗卫生、养老、旅游等基础设施和公共服务领域已采取和拟采取ppp模式的项目，适用本办法。

第三条 PPP是指政府采用竞争性方式选择社会资本方，双方订立协议明确各自的权利和义务，由社会资本方负责基础设施和公共服务项目的投资、建设、运营，并通过使用者付费、政府付费、可行性缺口补贴等方式获得合理收益的活动。

本办法所称社会资本方，是指依法设立且有效存续的境内外营利法人，包括民营企业、国有企业、外国企业、外商投资企业，但不包括本级政府所属融资平台公司及其他国有控股企业（上市公司除外）。

本办法所称项目实施机构，是指在PPP项目全生命周期中，由其本级人民政府授权，负责项目识别、准备、采购、建设、运营、绩效评价及移交等工作的有关职能部门或事业单位。

第四条 PPP模式运作方式主要包括建设—运营—移交（BOT）、建设—拥有—运营—移交（BOOT）、建设—拥有—运营（BOO）、改建—运营—移交（ROT）、转让—运营—移交（TOT）、委托运营（O&M）、管理合同（MC）等。具体运作方式的选择主要由收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求、改扩建需求和期满处置等因素决定。

第五条 采用PPP模式的合作项目，应当遵循依法合规、科学决策、平等协商、诚信履约、注重绩效、公开透明的原则，坚持公共利益优先。

第二章 分工及工作机制

第六条 政府有关部门应依照本级人民政府确定的职责分工，加强协调配合，形成工作合力，共同促进我区PPP项目规范健康发展。

（一）财政部门负责PPP项目财政管理、财政监督、绩效复核、平台管理等工作，统筹安排财政资金、国有资产等各类公共资产和资源，与社会资本方开展平等互惠的PPP项目合作，切实履行物有所值和财政承受能力论证审核、预算收支与绩效管理、政府采购监督、监督检查、政府付费、防范债务风险、全国PPP综合信息平台信息更新等职责，保障项目全生命周期规范实施、高效运营。

（二）发展改革部门履行PPP项目的投资管理职责，在项目准备阶段，主要负责PPP项目可行性论证审查及立项批复，参与审核PPP项目实施方案、社会资本遴选，加强对PPP项目及相关失信行为的监管，指导监督PPP咨询机构开展有关工作，并依法合规将所有PPP项目纳入全国投资项目在线审批监督管理平台统一管理。在项目执行阶段，主要负责审核PPP项目变更可行性论证审查及立项批复，加强对项目变更合规性管理。

（三）行业主管部门要结合本行业特点，做好PPP项目前期识别、物有所值评价工作，建立健全本行业、本领域核心绩效指标体系，明确绩效标准。合规履行预算编制、申报和执行程序。提请区政府明确PPP项目实施机构，加强对PPP项目全生命周期的行业监督管理。

（四）项目实施机构负责编制PPP项目实施方案，统筹协调PPP项目的准备、采购、建设、运营，负责PPP项目日常监督管理、绩效监控、绩效评价、中期评估及移交等全生命周期有关工作的具体执行。履行PPP合同主体责任，监督社会资本或项目公司履行合同，并对PPP项目实施规范性、财政资金使用的合规性和有效性负责，定期监测项目产出绩效指标，编制季报和年报，并报财政部门备案。做好全国PPP综合信息平台信息更新工作。

（五）政府方出资代表依法将政府投资资金注入项目公司，并承担相应监管责任。以项目公司股东身份直接行使监督、管理职权，根据《PPP项目公司章程》约定，参加股东会、董事会、监事会等，参与PPP项目的重大决策、重大投资、重要事项决策，及时掌握项目实施情况，享有作为股东的基本权益，享有项目分红权，同时也需履行股东的相关义务，并承担项目风险。

（六）政府方和社会资本方应当依据合同约定按时足额缴纳项目资本金和项目公司注册资本，不得以任何方式抽回、挪用。做好项目投资、融资、建设、运营、维护、移交等工作的日常管理和信息记录。积极配合实施机构开展PPP项目绩效监控、绩效评价、中期评估等工作；积极配合财政、审计、环保等部门开展PPP项目财政监督、项目审计、环保检查等工作。每年一季度前向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及项目建设运营成本说明材料，并对所提供资料和信息的真实性、完整性、有效性负责，确保各项工作合法合规。做好全国PPP综合信息平台信息更新工作。

第七条 建立PPP项目工作协调机制，发挥其在PPP项目全生命周期内的工作组织、部门协调、问题解决、信息交流等作用。由项目实施机构或行业主管部门牵头召集成立工作协调小组及办公室，组成部门及人员结合PPP项目实际情况设置；工作协调小组自本PPP项目期限届满或提前终止后自行撤销。

第八条 建立PPP项目联评联审机制。项目实施机构或行业主管部门可视项目需要，组织有关部门对PPP项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、采购文件、PPP合同草案等项目文件进行联评联审。

第九条 建立法律保障机制。项目实施机构或行业主管部门等要强化法律风险意识，鼓励委托第三方法律机构提供专业法律咨询。涉及PPP合同条款等重大变更的，项目实施机构应委托第三方法律机构提供专业法律意见并出具《法律意见书》，确保PPP项目合法合规实施。

第三章  项目准备

第十条 在可行性研究报告编制审查阶段，由项目行业主管部门或实施机构积极引入第三方评估机构按照相关规范编制可行性研究报告，将项目是否适用PPP模式的论证纳入项目可行性研究论证和决策。

实行审批制管理的PPP项目，在可行性研究报告审批通过后，方可开展PPP实施方案审查、社会资本遴选等后续工作。实行核准制的PPP项目，应在核准的同时单独开展可行性论证和审查。实行备案制的PPP项目，应单独开展可行性论证和审查。

第十一条 政府发起的PPP项目，项目实施机构可自行或委托第三方咨询机构编制PPP项目“一案两评”，第三方咨询机构应依据法律法规、《政府和社会资本合作模式操作指南》、《PPP物有所值评价指引》、《财政承受能力论证指引》、PPP规范管理一系列政策制度、具体项目涉及的行业规范、金融机构可融性测试和潜在社会资本市场测试结果，综合编制PPP项目“一案两评”，并根据其他独立第三方咨询机构正式出具的《造价审核报告》和《财务复核报告》及审核复核结果，对“一案两评”进行修正完善。

第十二条 项目实施机构将编制完成的实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告提交PPP工作协调小组，开展联评联审工作，财政部门应对物有所值评价报告和财政承受能力论证报告进行出具验证审核意见，审核未通过的，可在调整后重新提交，仍不能通过的，不再采用PPP模式；审核通过的，由项目实施机构报送本级人民政府审核。

第十三条 实施方案取得本级人民政府批准的PPP项目，由项目实施机构向本级财政部门申请纳入全国PPP综合信息平台项目管理库。

本级财政部门在接收到项目实施机构的入库申请与入库材料后，应对PPP项目的合规性、可行性、完整性进行审核。审核通过后，由项目实施机构将申报入库的项目基础信息录入全国PPP综合信息平台，并逐级向省财政部门提交入库申请和基础资料，包括但不限于本级人民政府同意采用PPP模式的审核意见、项目立项审批文件、项目实施方案、物有所值评价报告及审核意见、财政承受能力论证报告及审核意见、项目实施机构授权书及项目规范实施承诺书等。涉及国有资产权益转移的存量项目还应提交相关国有资产审批、评估文件。

第十四条 已纳入PPP项目管理库的项目如需变更实施内容。

（一）变更范围。实施方案、招投标文件、合同或建设中出现以下情形的，应当报请原审批、核准、备案机关重新履行项目审核备程序：（1）项目建设地点发生变化；（2）项目建设规模和主要建设内容发生较大变化；（3）项目建设标准发生较大变化；（4）项目投资规模超过批复投资的10%。

（二）变更程序。项目实施机构应当提交书面申请，提供包括但不限于变更内容详细对比和原因说明、项目变更《法律意见书》、变更后的“一案两评”文本、社会资本方（项目公司）书面意见、拟签署修订后的项目合同或相关补充协议、相关领域专家组论证意见，本级政府、财政部门、行政审批部门批复文件，并逐级报省财政厅备案。项目实施机构或行业主管部门、财政部门、社会资本方应及时将调整后的文件录入全国PPP综合信息平台。

第十五条 已纳入PPP项目管理库的项目如需主动退库，由项目实施机构提出，经本级人民政府同意后，由财政部门逐级向省财政厅提交书面退库申请、政府支出责任调查表等相关材料报省财政厅审批。项目实施机构或行业主管部门、财政部门、社会资本方应及时更新全国PPP综合信息平台项目信息。

第十六条 除涉密项目外，所有PPP项目需纳入全国投资项目在线审批监管平台管理，并使用生成的项目代码分别办理各项审批手续，不得以其他形式规避、替代PPP项目纳入在线平台统一管理。

第四章 采购管理

第十七条 已纳入全国PPP综合信息平台项目管理库并对外发布的PPP项目，项目实施机构应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等规定，通过公开招标等竞争性方式采购PPP项目的社会资本方。

第十八条 项目实施机构应严格按照项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告等文件，编制资格预审文件、采购文件、PPP项目合同草案，并附第三方法律机构出具的法律意见，提交PPP工作协调小组，进行联评联审，通过后交财政部门备案。

第十九条 项目实施机构应按照有关规定进行社会资本方采购，依次完成采购意向公开、资格预审、组织现场考察或召开答疑会、发布采购公告、评审、确认谈判、签署谈判备忘录、发布中标公告等工作。

第二十条 项目实施机构或行业主管部门应牵头召集成立专门的采购结果确认谈判工作组，组织合同签署前的确认谈判工作，会同第三方法律机构加强合同内容审查。

第二十一条 采购结果公示结束后、PPP项目合同正式签订前，项目实施机构应按规定将PPP项目合同提交行业主管部门、财政部门等相关职能部门审核后，报本级人民政府批准。经其本级人民政府批准后，由项目实施机构与中选社会资本方正式签署PPP项目合同。

第二十二条 项目公司是依法设立的自主运营、自负盈亏的具有独立法人资格的经营实体。社会资本方（可以是一家企业，也可以是多家企业组成的联合体）可依法设立项目公司，经本级人民政府指定的相关机构可作为政府方出资代表依法参股项目公司。政府方出资代表在项目公司中的出资比例应当低于50%、且不具有实际控制力及管理权。

第二十三条 政府可指定相关机构依法参股项目公司。项目实施机构和财政部门应监督社会资本按照采购文件和项目合同约定，按时足额出资设立项目公司。项目公司可与项目实施机构重新签署PPP项目合同，或签署关于承继项目合同的补充合同，承继社会资本方在PPP项目合同项下的权利和义务。项目实施机构应充分考虑项目的财政支出责任，确保其不超出项目财政承受能力论证确定的范围。

第五章 执行管理

第二十四条 项目融资由社会资本或项目公司负责。项目公司或社会资本方应按照合同约定履行运营责任，不得将项目运营责任返包给政府方出资代表承担或另行指定社会资本方以外的第三方承担。

实施机构应加强对项目公司或社会资本方履约能力的全过程动态监管。在项目建设期间，应监督项目公司或社会资本方严格按照设计文件组织工程建设，确保工程质量、安全和工期。在项目运营期间，应监督项目公司或社会资本方依约提供优质、安全、高效的公共服务。实施机构要全面实施例会制、驻场办公制，全程监督、全程帮办服务，全力推进项目建设及高效运营。按季度向行业主管部门、财政部门报送PPP项目建设运营情况报告。

项目公司每年一季度前向行业主管部门和财政部门报送上一年度经第三方审计的财务报告及项目建设运营成本说明材料。

工程质量控制方面，项目公司要加强项目的勘察和设计，加强审计、检查和监理工作，避免施工偏差。

项目成本控制方面，项目公司要对工程的整体建设进行模拟和估算，优化采购方案，定期举办财务会议对施工可能需要的资金额度进行确定，严格控制成本。

项目公司资金管理方面，由实施机构委派管理人员参与项目公司资金管理，建立财务管理制度，定期对公司账户资金情况进行核查，确保资金使用合法合规。

第二十五条 项目实施机构原则上在项目建设期应结合竣工验收开展一次绩效评价，分期建设的项目应当结合各期子项目竣工验收开展绩效评价。项目实施机构在项目运营期每年度应至少开展一次绩效评价；每3-5年对项目进行中期评估，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并进行整改。项目实施机构应将绩效评价报告、中期评估报告、整改情况说明等资料报送行业主管部门、财政部门，并及时录入全国PPP综合信息平台。

PPP项目绩效目标应包括预期产出、预期效果及项目管理等内容。预期产出是指项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等。预期效果是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。项目管理是指项目全生命周期内的预算、监督、组织、财务、制度、档案、信息公开等管理情况。

项目实施机构应根据项目合同约定定期开展PPP项目绩效监控，项目公司（社会资本）负责日常绩效监控。

第二十六条 PPP项目绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的重要依据。

按效付费。各实施机构要根据PPP项目绩效评价考核办法及绩效评价得分情况，计算政府应支付费用。政府付费和可行性缺口补助项目，政府承担的年度可用性付费及运营补贴支出应与建设期绩效评价结果以及当年运营期项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩，财政部门、项目实施机构应按照约定及时支付。使用者付费项目，项目公司（社会资本）获得的项目收益应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果挂钩。绩效评价结果优于约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的奖励条款。绩效评价结果未达到约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的违约条款，可通过设置影响项目收益的违约金、项目展期限制或影响调价机制等方式实现。绩效评价结果可作为项目期满合同是否展期的考量因素。

落实整改。项目实施机构应根据绩效评价过程中发现的问题统筹开展整改工作，并将整改结果报送相关主管部门和财政部门。涉及自身问题的，项目实施机构应及时整改；涉及项目公司（社会资本）或其他相关部门问题的，项目实施机构应及时督促整改。

（三）监督问责。项目实施机构应及时公开绩效评价结果并接受社会监督；项目实施机构绩效评价结果应纳入其工作考核范畴。

第二十七条 财政部门可结合实际，选取重大PPP项目开展绩效再评价。

项目移交完成后，财政部门应组织有关部门对项目产出、成本效益、监管成效、可持续性、政府和社会资本合作模式应用等进行绩效评价，并按相关规定公开评价结果。评价结果作为政府开展政府和社会资本合作管理工作决策参考依据。

第二十八条 项目公司或社会资本方应积极配合开展PPP项目绩效管理工作，并对所提供资料和信息的真实性、完整性、有效性负责。

第二十九条 由行业主管部门和项目实施机构按照预算编制程序和要求，将PPP项目合同中符合预算管理要求的下一年度财政资金收支纳入预算管理，报请财政部门审核后纳入预算草案，经人民政府同意后报同级人民代表大会审议。

编制政府付费和可行性缺口补助PPP项目年度支出预算时，项目行业主管部门和实施机构应将年度绩效目标和指标连同编制的预算申报材料一并报送财政部门审核。使用者付费PPP项目参照执行。

第三十条 财政部门应当会同行业主管部门、实施机构加强对PPP项目债务的监控。PPP项目执行过程中形成的负债，属于项目公司的债务，由项目公司独立承担偿付义务。项目期满移交时，项目公司的债务不得移交给政府。

第三十一条 财政部门、项目实施机构、项目公司或社会资本方、第三方咨询机构等应及时在全国PPP综合信息平台上录入并发布规定的相关信息，并对其所提供信息的真实性、完整性、准确性、及时性负责。

第三十二条 社会公众有权对PPP项目的发起和实施进行监督。任何单位和个人可以向项目实施机构、行业主管部门等有关政府部门对项目过程中存在的违法违规行为进行举报、投诉。有关部门在接到举报、投诉后应当及时依法处理。

第八章 风险管理

第三十三条 未履行审批、核准、备案及可行性论证和审查程序的PPP项目，不得开工建设。不得以实施方案审查等任何形式规避或替代项目审批、核准、备案，以及可行性论证和审查程序。

第三十四条 财政部门应建立PPP项目支出责任预警机制，确保每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任，不超过当年本级一般公共预算支出的10%。

第三十五条 PPP项目应严格按照要求规范实施，严防新增地方政府隐性债务风险，不得出现以下行为：

（一）存在政府有关部门或政府方出资代表向社会资本回购投资本金、承诺固定回报或保障最低收益的。通过签订阴阳合同，或由政府有关部门或政府方出资代表为项目融资提供各种形式的担保、还款承诺等方式，由政府实际兜底项目投资建设运营风险的；

（二）本级政府所属的各类融资平台公司、融资平台公司参股并能对其经营活动构成实质性影响的国有企业作为社会资本参与本级PPP项目的。社会资本方实际只承担项目建设、不承担项目运营责任，或政府支出事项与项目产出绩效脱钩的；

（三）未经法定程序选择社会资本方的。未按规定通过物有所值评价、财政承受能力论证或规避财政承受能力10%红线，自行以PPP名义实施的；

（四）以债务性资金充当项目资本金，虚假出资或出资不实的；

（五）未按规定及时充分披露项目信息或披露虚假项目信息，严重影响行使公众知情权和社会监督权的。

第九章 移交管理

第三十六条 项目移交时，项目实施机构或政府指定的其他机构代表政府收回项目合同约定的项目资产。

第三十七条 项目实施机构或政府指定的其他机构应组建项目移交工作组，根据项目合同约定与社会资本或项目公司确认移交情形和补偿方式，制定资产评估和性能测试方案。

项目移交工作组应委托具有相关资质的资产评估机构，按照项目合同约定的评估方式，对移交资产进行资产评估，作为确定补偿金额的依据。

项目移交工作组应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。性能测试结果不达标的，移交工作组应要求社会资本或项目公司进行恢复性修理、更新重置或提取移交维修保函。

第三十八条 社会资本或项目公司应将满足性能测试要求的项目资产、知识产权和技术法律文件，连同资产清单移交项目实施机构或政府指定的其他机构，办妥法律过户和管理权移交手续。社会资本或项目公司应配合做好项目运营平稳过渡相关工作。

第三十九条 项目移交完成后，财政部门（政府和社会资本合作中心）应组织有关部门对项目产出、成本效益、监管成效、可持续性、政府和社会资本合作模式应用等进行绩效评价，并按相关规定公开评价结果。评价结果作为政府开展政府和社会资本合作管理工作决策参考依据。

第十章 法律责任

第四十条 参与PPP项目建设的部门及其工作人员未按照本办法的规定履行相应职责造成不良影响的，以及存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪行为的，依照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

第四十一条 社会资本方要履行好企业社会责任，严格按照约定保质保量提供持续、安全的公共服务。在PPP项目建设中涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法处理。

第十一章 附 则

第四十二条 本办法由宿城区财政局解释。

第四十三条 本办法自2022年   月   日起施行。施行期间法律法规及上级政策另有规定的，从其规定。